| ОГРН 1226100012115, ИНН/КПП 6168116983/997450001 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1 e-mail: mail@rks-nr.ru ______________________________ № ___________________ На № __________________ от ___________________ О гарантиях Субподрядчика | Заместителю генерального директора АО «Республиканская коммунальная компания» Д.А. Зиаи ptogr@yandex.ru |
| --- | --- |

Уважаемый Данис Айратович!

Между ООО «РКС-НР» (далее – Подрядчик) и АО «Республиканская коммунальная компания» (далее – Субподрядчик) были заключен договор, №28-РР-2022/3383 от 18.11.2022, на выполнение ремонтно-восстановительных и иных работ (далее – Договоры).

Вышеуказанными Договорами предусмотрен «Порядок передачи результатов работ» в котором установлен порядок приемки работ на объектах, включая подписание Итогового акта приемки работ на Объекте.

Так 24.10.2025, в адрес Субподрядчика было направлено требование от  24.10.2025 за №02/4694, о необходимости принятия участия в комиссии по составлению «Акта о недостатках (дефектов) выявленных на объекте» (далее – Акт) по адресу: г. Мариуполь, пр. Металлургов 45/9 кв 63, в целях установления факта либо отсутствия недостатков (дефектов) указанных в обращение к письму ППК «Единый заказчик» от 22.07.2025 за № ППК-1-20248/2025, а в случае подтверждения недостатков (дефектов) устранить в рамках гарантийных обязательств силами Субподрядчика.

19.11.2025 состоялся  повторный выезд комиссии в составе специалистов ООО «РКС-НР», ГБУ УТНКР МО и Субподрядчика, по адресу: г. Мариуполь, пр. Металлургов 45/9 кв 63, в ходе которого был составлен совместный Акт о недостатках/дефектах от 19.11.2025 в котором были отражены выявленные недостатки/дефекты для последующего устранения силами Субподрядчика в рамках гарантийных обязательств в срок до 20.12.2025 (Приложение 1).

Сроки гарантийных обязательств установлены пунктами договора п.7.20 и п.7.21, порядок устранения выявленных замечаний установлены пунктом договора, п.8.10.

В связи с чем устранение недостатков/дефектов относится к обязательству Субподрядчика по устранению недостатков выполненных им работ за свой счет закреплены условиями Договоров.

В соответствии с п.1 ст.723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков в порядке статьи
397 ГК РФ.

Отсутствие исполнения требований об устранении недостатков работ Подрядчик вправе рассматривать как отказ от устранения недостатков, выявленных при приемке Объектов.

Руководствуясь п.3 ст. 723 ГК РФ, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договоров и потребовать возмещения причиненных убытков.

В этой связи требуем в срок не позднее 20.12.2025:

- устранить недостатки, указанные в Актах осмотра МКД;

- представить Подрядчику надлежащим образом заверенное подтверждение устранения Субподрядчиком недостатков работ, указанных в Актах осмотра.

В случае не устранения недостатков работ и непредоставления Подрядчику в указанный выше срок информации об их устранении данное обстоятельство будет расцениваться Подрядчиком как отказ Субподрядчика от исполнения требования по устранению замечаний по Актам осмотра, а также как отказ от исполнения обязательств по устранению выявленных недостатков работ, предусмотренных Договором.

По истечении установленного в настоящем письме срока устранения недостатков Подрядчиком будет осуществлена повторная проверка Объектов на предмет устранения недостатков, по результатам которой будет составлен Акт.

На основании изложенного требуем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящего письма предоставить мотивированный ответ с указанием, комплекса мер по устранению недостатков согласно Акта недостатков/дефектов. В случае неполучения ответа в установленный срок ООО «РКС-НР» оставляет за собой право применить меры, предусмотренные договором и законодательством РФ, а также Подрядчик оставляет за собой право на устранение недостатков/дефектов, своими силами с привлечением третьих лиц к выполнению работ.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации настоящее письмо является по смыслу и содержанию досудебной претензией.

В случае неисполнения всех требований, установленных в настоящей претензии, в сроки, установленные Подрядчиком, с учетом неисполнения Субподрядчиком своих обязательств, а также нарушения прав и законных интересов Подрядчика, Подрядчик оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, а также применить последствия его неисполнения Субподрядчиком в полном объеме.

Приложение:

1) Акт о недостатках/дефектах от 07.03.2025 – в 1 экз., на 2 л;

С уважением,

Руководитель ОП г. Мариуполя 	    				       Д.Н. Щербаченя

Исп.: Горчаков А.С.

gorchakov.as@rks-nr.ru