| _______________ № ___________________ Ha _____________ от __________________ | ООО «СпецСнабТранс» ИНН 5031085772 366309, Чеченская Республика, м. р-н Шалинский, с.п. Герменчукское, с. Герменчук, ул. Асламбека Шерипова, д.18Б sst_nr@mail.ru |
| --- | --- |

ПРЕТЕНЗИЯ

Между ООО «РКС-НР» (далее – Подрядчик) и ООО «СпецСнабТранс» (далее – Субподрядчик) заключен Договор на выполнение ремонтно-восстановительных и иных работ в г. Мариуполе 
№ РР-61/0922/53 от 06.09.22 (далее – Договор), в том числе в отношении объекта, расположенного по адресу: ДНР, г. Мариуполь, улица Мамина-Сибиряка, д. 39 (далее – Объект).

Согласно п. 4.1.9 Договора Субподрядчик обязуется представлять Подрядчику по его запросу информацию и документы о ходе выполнения работ, предусмотренных Договором в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса Подрядчика.

В рамках исполнения указанного Договора проводилось комиссионное освидетельствование объектов, на которых Субподрядчиком выполнялись работы.

В ходе освидетельствования комиссией были составлены Акты осмотра к Итоговым актам 
с указанием недостатков работ и замечаний, наличие которых препятствует надлежащей эксплуатации объектов, а также передаче объектов балансодержателю.

В целях своевременной передачи объектов балансодержателю в адрес Субподрядчика было направлено письмо от 17.01.2026 исх. № 02/244 о предоставлении графика устранения замечаний по Акту осмотра к Итоговому акту в отношении Объекта по указанной в письме форме в срок не позднее 26.01.2026. (далее – Письмо).

В установленный срок ответ на Письмо не поступил, Субподрядчик запрашиваемые сведения и документы не представил, проигнорировав Запрос Подрядчика, о продлении срока исполнения к Подрядчику не обращался.

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, 
а при отсутствии таких условий и требований – соответствии с обычаями делового оборота 
или иными обычно предъявляемыми требованиями.

П. 1 ст.310 ГК РФ не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,

удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или Договором.

В силу п. 1 ст. 330, ст. 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В соответствии с п. 8.1 Договора Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 8.17 Договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Таким образом, письменная форма соглашения о неустойке (штрафе) сторонами соблюдена.

В соответствии со ст. 396 ГК РФ и п. 8.7 Договора уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

По состоянию на 17.03.2026 Субподрядчик не исполнил требование Подрядчика по Письму, в установленные сроки не представил график устранения замечаний по Актам осмотра к Итоговым актам.

| Нарушение | Объект | Количество нарушений | Размер штрафа, руб. (п.п. 8.18, 8.17, 8.6, 10.7 Договора) | Сумма штрафа, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Непредоставление графика устранения замечаний (п. 4.1.9 Договора) | ДНР, г. Мариуполь, улица Мамина-Сибиряка, д. 40 | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Итого: |  |  |  | 150 000,00 |

Размер штрафа, предусмотренного п. 8.17 Договора и подлежащего уплате Субподрядчиком, составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, исходя из расчета:

Учитывая изложенное, руководствуясь п. 8.17 Договора, требую не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения настоящей претензии уплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты ООО «РКС-НР» для уплаты штрафа:

Юридический адрес: 125167, город Москва, пр-кт Ленинградский, д.47 стр.3

ИНН 6168116983 / КПП 771401001

КПП крупнейшего налогоплательщика 997450001

ОГРН 1226100012115

ПАО «БАНК ПСБ» г. Ярославль

р/с: 40702810800000258466

к/с: 30101810400000000555

БИК: 044525555

Назначение платежа:

«Штраф по претензии от ______ 2026 № ________ за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором № РР-60/0922/43 от 06.09.22 в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей».

Настоящая претензия направляется с целью соблюдения предусмотренных законом мер 
по досудебному урегулированию спора в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 4 АПК РФ.

В случае неисполнения требований или отказа от исполнения требований настоящей претензии ООО «РКС-НР» оставляет за собой право обратиться с исковыми требованиями в арбитражный суд.

Приложение:

- Письмо ООО «РКС-НР» от 17.01.2026 исх. № 02/244 с приложением всего на 4 л.

С уважением,

Генеральный директор                                                                                                          И.Р. Шарипов

М.Ю. Пальков

palkov.my@rks-nr.ru