| ОГРН 1226100012115, ИНН/КПП 6168116983/997450001 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1 e-mail: mail@rks-nr.ru ________________________ № ___________________ На № __________________ от ___________________ Об устранении замечаний | Заместителю Генерального директора АО «Республиканская коммунальная компания» Д.А. Зиаи ptogr@yandex.ru Копия: Первому заместителю руководителя дирекции по развитию территорий ППК «Единый Заказчик» М.М. Толмачеву info@ppk-ez.ru |
| --- | --- |

Уважаемый Данис Айратович!

Между ООО «РКС-НР» и АО «Республиканская коммунальная компания» заключен договор от 18.11.2022 № РР-166/1122/28 на выполнение ремонтно-восстановительных и иных работ.

В адрес ООО «РКС-НР» поступило письмо ППК «Единый заказчик» 
от 21.10.2025 исх. № ППК-1-27290/2025 с требованием прокуратуры г. Мариуполя Донецкой Народной Республики от 17.10.2025 исх. № 09-13-8828исх-25/988нп-24 (далее – Требование), на основании повторного обращения Павличенко-Янатьевой Ю.И. по вопросу длительного бездействия подрядных организаций по устранению недостатков проведенных ремонтно-восстановительных работ в кв. № 63 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Мариуполь, пр. Металлургов, д. 45/9  (далее – Объект).

На основании вышеуказанного Требования 23.10.2025 совместно 
с представителями ППК «Единый заказчик», ООО «РКС-НР», ГБУ МО «УТНКР» и Субподрядной организации проведено комиссионное обследование, в ходе которого составлен Акт недостатков/дефектов, выявленных на Объекте (Приложения № 2, № 3).

Срок устранения замечаний, указанных в Акте недостатков/дефектов, выявленных на Объекте – 4 квартал 2025 года.

Информацию о проведенной проверке, принятых мерах по устранению недостатков, проведенных мероприятиях, а также документы, подтверждающие исполнение настоящего требования (Дефектный акт и ТЗК по Объекту), необходимо направить в адрес Подрядчика и Заказчика в срок, установленный настоящим письмом, предоставив подтверждение направления информации 
в адрес Заказчика.

Обращаю внимание, что пунктом 4.1.21 договора установлена обязанность Субподрядчика устранять своими силами и за свой счет недостатки по замечаниям уполномоченных органов исполнительной власти, если эти недостатки возникли 
по вине Субподрядчика, и иные отступления от требований Договора в срок, определенный Подрядчиком.

В случае неисполнения, просрочки исполнения и/или ненадлежащего исполнения настоящего требования ООО «РКС-НР» вправе применить 
к Субподрядчику меры гражданско-правовой ответственности в соответствии 
с договором.

Приложения:

- Письмо ППК «Единый заказчик» от 21.10.2025 исх. № ППК-1-27290/2025 на 6 л.;

- Акт недостатков/дефектов, выявленных на Объекте, расположенном по адресу: г. Мариуполь, пр. Металлургов, д. 45/9 кв. 63 на 2 л.;

- Фотофиксация по Объекту, расположенному по адресу: г. Мариуполь, пр. Металлургов, д. 45/9 кв. 63 zip-файл 1 шт.

С уважением,

Руководитель ОП в г. Мариуполе						Д.Н. Щербаченя

А.С. Горчаков,

gorchakov.as@rks-nr.ru